# 游戏库首版（Codex 执行版任务文档）v0.1

用于阶段二开发执行、任务拆分、验收与交付

| 文档定位 | 游戏库首版执行版 | 上游文档 | 《游戏库首版（范围草案）v0.1》 |
| --- | --- | --- | --- |

执行摘要

• 本执行版默认承接《游戏库首版（范围草案）》中的产品边界，不重定义项目定位，不把 Game Library 推向 launcher / 商店 / 账户平台。 • 执行优先级按“先识别规则与路由合同 → 再页面与浏览基线 → 再打开动作与状态闭环 → 最后 QA / 文档 / 验收”推进。 • 若识别稳定性与平台边界发生冲突，优先选择更窄但更稳的纳入范围，宁可少收，不要让假阳性把游戏库做脏。

# 1. 文档目的与使用方式

本文档不是范围讨论稿，而是交给 Codex 使用的执行版任务文档。它的职责是把《游戏库首版（范围草案）》压缩为可实施的任务包、顺序、约束与验收口径。若本执行版与后续人工冻结结论冲突，以新的人工冻结为准；在此之前，Codex 应按本文默认口径实施。

# 2. 上游固定约束（不得改写）

• 当前项目仍是建立在真实文件系统之上的 indexed-files workbench；files 是统一索引对象，Game Library 只能作为 subset surface 扩展，不得另起独立事实层。

• shared details 仍是跨页面详情与动作中心；游戏库不得分叉出独立的重详情系统。

• Search / tags / color tags / collections 仍是横向复用组织层，游戏库必须接入这条复用链而不是脱离它自行闭环。

• 桌面打开动作仍由现有薄壳 open actions 承接；首版不新增平台级启动中心或账户系统。

# 3. 本执行版采用的暂定口径（用于推动编码）

由于用户尚未对所有细节逐条拍板，本文采用一组“可执行但保守”的暂定口径，目的是先把阶段二推进起来，同时尽量避免后续返工。

| 项目 | 暂定执行口径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Route | /library/games | 先以独立路由落位，名称后续可再冻结；本版先不为命名争论阻塞实现。 |
| 首版纳入条目 | 以 active indexed files 为基础，优先纳入可执行入口型文件与快捷方式型文件；压缩包、ROM 生态、下载中内容默认不作为首版一等公民。 | 先求可用入口，不把识别范围铺太宽。 |
| 展示字段 | 标题、路径、来源、扩展名/类型、图标或封面回退、轻量状态字段、tags / color tag 回显。 | 字段不足时优先回退到 files 语义，不补造虚假 metadata。 |
| 打开动作 | 默认至少支持“打开原文件 / 打开所在目录”；若当前壳层已可安全承接，则允许最小启动入口。 | 启动能力服从现有壳层边界。 |
| 状态型组织 | 首版进入，但只做少量固定状态，例如“在玩 / 通关 / 搁置”。 | 不扩展成完整游戏档案或时长系统。 |

# 4. 执行顺序总览

执行顺序固定为 4 个工作包。除非遇到严重阻塞，不建议跳序并行重叠过多。前一个工作包至少应达到“接口与边界已稳定”的状态，才进入后一个工作包。

• WP-1：识别规则与后端合同

• WP-2：前端页面与浏览基线

• WP-3：详情、动作与状态闭环

• WP-4：QA、文档、演示路径与验收

## 5. WP-1：识别规则与后端合同

目标：先把“什么会进入游戏库、如何回退、接口吐什么字段”冻结成代码和文档都能共同依赖的基础合同。

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 新增或补强游戏库列表接口；完成首版候选条目识别规则；输出字段说明；对无法增强显示的条目定义清晰回退策略；必要时补最小测试覆盖。 |
| 约束 | 不得为了提高命中率而引入重外部 metadata 依赖；不得新建独立游戏中心表替代 files；若识别规则不稳，优先缩窄范围，不要扩大假阳性。 |
| 验收 | Route 可用；字段稳定；范围书面化；不会把普通软件大面积误判为游戏库条目；无法增强展示时能自然回退到 files 语义。 |

## 6. WP-2：前端页面与浏览基线

目标：新增真实可进入的 Game Library page，使其具备库式浏览入口，而不是仅有后端 route。

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 新增页面 / 导航入口；建立封面或图标优先的卡片浏览；接入基础筛选、排序与搜索回流；与 shared details 的选择状态打通；保持空态、无结果态、加载态完整。 |
| 约束 | 不得单独发明游戏库私有详情系统；不得做成资讯流 / 商店首页；不得为了视觉而脱离现有 shared components 体系。 |
| 验收 | 用户可以进入游戏库页、浏览条目、点开详情、再返回筛选；视觉上能明显感知这是“库入口”，但仍属于同一产品体系。 |

## 7. WP-3：详情、动作与状态闭环

目标：让游戏库从“能看”推进到“能轻量使用并再次找回”，但仍保持边界克制。

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 在 shared details 中补齐游戏条目展示所需字段；接入最小打开动作与打开目录动作；接入固定少量状态字段；使状态、tags、color tags、collections 参与再次找回。 |
| 约束 | 不做游玩时长、成就、账号同步、下载器、商店、复杂 launcher 配置中心；状态只能是轻量组织语义，不得演化成完整人物档案式系统。 |
| 验收 | 用户能完成“浏览 → 查看详情 → 标记状态 / 标签 → 再次找回 → 打开”的闭环；动作仍建立在当前壳层能力之上；未出现平台化漂移。 |

## 8. WP-4：QA、文档、演示路径与验收

目标：把阶段二从“功能片段”收成可交付、可演示、可继续承接阶段三的切片。

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | 更新 README 或阶段文档中的当前状态说明；补执行记录；完成关键路径手工验证；如已有自动化基线，则补必要 smoke / unit 测试；整理演示路径。 |
| 约束 | 不得把阶段二剩余问题静默留在代码里不说明；不得把“待人工拍板事项”写成已冻结事实；必须明确哪些是假设、哪些是正式实现。 |
| 验收 | 阶段二交付后，团队能明确回答：识别什么、怎么看、怎么标记、怎么再找回、怎么打开；并且能顺利承接到 Books / Software 增强阶段。 |

# 9. Codex 任务拆分建议

为降低单任务上下文过载，建议把阶段二拆成 3 个主任务 + 1 个收尾任务，而不是一次性塞给 Codex 一个超大任务。

| 任务 | 主题 | 主要内容 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 后端识别与合同 | 实现 /library/games 列表侧最小合同，补识别规则、字段和回退逻辑。 | 接口稳定，可返回可用条目集合。 |
| T2 | 页面与浏览基线 | 新增 GameLibraryPage / Feature，接入导航、卡片、筛选、与 details 的选择联动。 | 页面可进入、可浏览、可筛选。 |
| T3 | 动作与状态闭环 | 接入打开动作、状态字段、tags / color tags / collections 回流。 | 基本闭环跑通。 |
| T4 | QA 与文档 | 测试、手工验收、当前状态文档更新、演示路径整理。 | 阶段切片可交付。 |

# 10. 文件与代码层面的默认落位原则

• 后端继续按现有 apps/backend 的 router / service / repository 分层落位；不要让路由层承接识别规则。

• 前端继续按页面 + feature + shared components 落位；不要让游戏库为了省事直接复制 Media / Software 的整套实现。

• 若需要新增共用 UI，优先抽到 shared components；若只是游戏库阶段性的特化展示，可保留在 GameLibraryFeature 内部。

• 桌面层只承接最小 open actions；不在本阶段新增复杂桌面业务逻辑。

# 11. 明确禁止项（Codex 不得擅自扩展）

• 不得把游戏库做成 launcher 平台、游戏平台首页、社区页、资讯页。

• 不得引入账户绑定、游玩时长、成就、云存档、好友、商店、下载器。

• 不得创建脱离 files 的独立游戏事实层、重对象中台或复杂异步扫描平台。

• 不得为了“未来扩展”而先做大而空的抽象层；当前阶段只做首版所需抽象。

# 12. 人工验收清单

• 可以从导航进入 Game Library。

• 能看到一组真实可浏览的游戏条目，且不是普通软件的大面积污染集合。

• 单击能进 shared details；双击或动作按钮能触发最小打开动作。

• 状态、tags、color tags 至少有一条再次找回链路可验证。

• 与 Search、Files、Collections、Tags 的关系清晰，没有形成孤岛。

• 当前状态文档 / 阶段执行记录已同步，未把假设写成既定事实。

# 13. 当前仍需人工拍板，但不阻塞首轮编码的点

• 首版纳入条目的更精细目录/扩展名规则。

• 打开动作是否允许“最小启动入口”默认可见，还是仅在桌面壳可用时显式呈现。

• 状态字段的正式命名与枚举是否保持“在玩 / 通关 / 搁置”三值，或增加“待玩”。

• 封面 / 图标 / 标题展示的最终回退顺序。

• Route 命名是否最终冻结为 /library/games。

# 14. 阶段完成后的下一步

阶段二完成后，不应直接跳去稳定性总收口，而应进入《电子书库增强版（范围草案）》与《软件库增强版（范围草案）》，继续沿着“先补垂类库，再补横向组织层”的顺序推进。

注：本执行版基于当前项目文档与上游范围草案整理，默认服务于“推动编码开始”的目标，因此含有少量临时执行口径；后续若有人工作出更严格冻结版，应以新的人工冻结为准。