媒体库增强版（范围草案）

版本：v0.1｜用途：阶段一范围冻结与后续 Codex 执行对齐

文档定位：本草案用于把当前项目的“阶段一：媒体库增强版”冻结成可讨论、可继续收边界、可下发给 Codex 拆任务的正式范围文档。

# 1. 文档目的

本文档用于定义后续阶段中的阶段一：媒体库增强版范围。它不是重定义项目定位，也不是技术实现细节文档；其作用是明确本阶段要解决什么、明确不做什么，以及阶段完成的验收口径。

本草案默认建立在当前已经成立的产品骨架之上：以真实文件系统为事实层，以 files 为统一索引对象，以 subset surfaces 扩展垂类入口，以 shared details、tags、color tags、collections 和 open actions 形成复用链。

# 2. 当前起点

当前项目已经是一个 Windows local-first 本地资产工作台，工作主链为：source setup → scan/index → search/browse/retrieve → shared details → tags/color tags/collections → open actions。

其中 Media 已经作为真实 subset surface 存在，backend 具有媒体相关 route，前端也已有 Media 页面与共享详情链路。因此，本阶段应以“增强现有链路”为主，而不是另起一套媒体对象系统。

# 3. 本阶段目标

本阶段目标是把当前 Media 从基础的 image/video subset listing，增强为一个真正可用于找素材、看素材、筛素材、做轻量整理的“媒体库测试版”。

• 用户能主要依靠缩略图、卡片流和视觉浏览，而不是仅靠文件名定位素材。

• 标签、颜色标签与基础筛选在媒体库中成为高频入口。

• 媒体库与 shared details、Recent、Tags、Collections 形成更顺畅的回流和整理闭环。

• 用户能够明确感知：媒体库不再只是通用文件页的轻包装。

# 4. 本阶段明确不做

• 图片编辑器或视频编辑器

• 专业 DAM 平台

• AI 自动打标签、OCR、语义识别

• 独立媒体对象中台或脱离 files 的媒体事实层

• 与 shared details 分叉的媒体专属详情系统

# 5. 架构前提与守则

• indexed files 仍是底座；Media 仍是 subset surface，而不是独立平台。

• shared details 仍是共同详情与动作面，不新开媒体专属详情体系。

• Search、tags、color tags、collections 仍是媒体库的横向复用组织层。

• 桌面 open actions 仍通过现有薄壳能力承接。

• 不引入重对象模型中台，不重写底层事实层。

# 6. 用户价值定义

本阶段重点服务的，是本地素材重度用户在以下场景中的高频任务：

• 找某张图片或某段视频素材

• 在一批素材中依靠视觉而不是文件名缩小范围

• 对最近导入的素材快速标记，并通过标签或集合再次找回

• 在媒体库中完成预览、标记、打开动作的轻量闭环

# 7. 范围总览

本阶段建议拆为三个批次推进，先做浏览密度，再做筛选与预览，再打顺整理闭环。

| 批次 | 主题 | 核心目标 | 交付侧重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批次 1 | 媒体库浏览密度增强 | 让媒体库首先看起来、用起来像“素材库” | 卡片流、缩略图优先级、空态/骨架态、信息层级 |
| 批次 2 | 媒体筛选与预览增强 | 让缩小范围与确认内容的动作稳定、高频、低摩擦 | 筛选显著化、排序与视图控制、shared details 预览协同 |
| 批次 3 | 媒体整理闭环增强 | 让媒体库成为可顺手整理素材的地方 | Recent/Tags/Collections 回流、标记后回显、轻量整理节奏 |

# 8. 批次 1：媒体库浏览密度增强

## 8.1 目标

强化媒体库的视觉浏览属性，让用户主要通过缩略图、卡片流和更合理的信息层级浏览图片与视频。

## 8.2 包含内容

• 优化 MediaLibraryPage 的卡片流 / 网格表现

• 提供更明确的浏览密度层级

• 提高缩略图在卡片中的主视觉优先级

• 优化空状态、加载状态、缩略图占位态

• 弱化媒体场景中“文件名优先”的观感，但不隐藏文件名

• 保持“单击查看详情、双击打开”的统一交互规则

## 8.3 不包含内容

• 视频播放器深化

• 图像放大编辑工作流

• 媒体时间线系统

• 智能推荐或聚类浏览

## 8.4 验收口径

• 媒体库首屏以视觉浏览为主，整体气质明显区别于普通文件列表

• 用户在媒体库中找素材时，不再主要依赖文件名

• 空状态、加载状态、缩略图加载状态不再显得像未完成占位

# 9. 批次 2：媒体筛选与预览增强

## 9.1 目标

让媒体库中的筛选和内容确认动作稳定、高频、低摩擦。

## 9.2 包含内容

• 强化类型筛选、标签筛选、颜色标签筛选的可见度

• 强化排序入口与浏览方式切换

• 提升媒体卡片与 shared details 之间的预览协同

• 更好展示媒体基础信息，如尺寸、时长等已存在或最小可返回字段

## 9.3 后端允许的最小补强

本阶段允许做少量后端补强，但前提是：一，仍服务于现有媒体列表与文件详情主链；二，不引入新的重媒体对象层。

• 更稳定的媒体列表字段补充

• 对现有 metadata / thumbnail 返回做稳态增强

• 小范围提升过滤参数表达能力

## 9.4 明确不包含

• 视频内容分析

• 图像相似搜索

• OCR / 字幕提取

• AI 自动标签

## 9.5 验收口径

• 用户能直接用标签、颜色标签和基础筛选明显缩小范围

• 预览与详情确认动作比当前更自然

• 用户不需要频繁跳回 Search 才能完成媒体定位

# 10. 批次 3：媒体整理闭环增强

## 10.1 目标

把媒体库从“看素材的地方”推进到“能顺手整理素材的地方”。

## 10.2 包含内容

• 强化媒体库与 Recent 的联动

• 强化媒体库与 Tags 的回流关系

• 强化媒体库与 Collections 的回流关系

• 让从“刚扫描进入系统”到“打标签 / 颜色标签 / 再找回”的路径更顺

• 继续由 shared details 承接标签、颜色标签和打开动作

## 10.3 优先级说明

本批次不要求引入完整批量整理体系。批量整理、收藏 / 状态 / 评分、智能集合增强等更厚的组织层能力，应放在后续“组织层与库体验补齐”阶段。

## 10.4 验收口径

• 用户能从 Recent 进入媒体库继续整理

• 用户能从媒体库打标签后通过 Tags 或 Collections 再次找到内容

• 媒体库已经具备“轻量整理入口”的性质，而不仅是浏览页

# 11. 页面与组件影响范围

本阶段主要影响以下页面与功能模块：

• /library/media → MediaLibraryPage

• /recent（仅限与媒体整理链路相关部分）

• /tags（仅限媒体回流体验相关部分）

• /collections（仅限媒体回流体验相关部分）

• MediaLibraryFeature、DetailsPanelFeature、FilterBarFeature、TaggingFeature、RecentImportsFeature

• MediaCard、RightDetailsPanel 以及相关空态 / 骨架态 / 无结果态组件

默认不新增独立媒体详情体系、独立媒体选择体系，也不新增脱离 shared details 的媒体操作浮层系统。

# 12. 后端与数据层边界

本阶段默认复用现有 files 统一索引对象、现有媒体 subset route、现有文件详情主链，以及现有 thumbnail / metadata / tags / color tags / collections 基础能力。

允许的补强类型：

• 对媒体列表进行轻量字段增强

• 对媒体过滤 / 排序做小范围增强

• 对文件详情中的媒体展示字段做小范围增强

• 对 thumbnail 稳定性和显示协作做增强

明确禁止：

• 新建媒体中心表作为正式主语义替代 files

• 在本阶段引入复杂异步媒体处理流水线

• 引入独立媒体库数据库或外部 metadata 平台

# 13. 交互原则

• 单击：选中并在右侧 details 中查看

• 双击：打开原文件

• 筛选即时生效

• 标签与颜色标签尽量在当前页就地完成

• details 侧栏仍是高频整理中心，而不是只读信息面板

# 14. 进入前提

• 当前 Media route 已存在

• 当前 shared details 主链可用

• tags / color tags / collections 可复用

• 桌面 open actions 仍由薄壳承接

• 不需要先重写架构或重建事实层

# 15. 退出条件

• Media 已具备清晰的“媒体库测试版”气质

• 浏览、筛选、详情、整理四条链能够自然连通

• 用户主要依靠缩略图 / 卡片而不是文件名找素材

• 标签、颜色标签与基础筛选在媒体库中成为真实高频入口

• 不依赖新增重对象模型，也没有滑向媒体平台化

# 16. 给 Codex 的执行约束

• 不改写项目当前产品定位

• 不把 Media 做成独立平台

• 不分叉 shared details 体系

• 不新增脱离 files 的媒体事实层

• 能复用现有 feature / shared components 的，优先复用

• 前端优先做“体验增强与链路打顺”，不是为了未来抽象过度设计

# 17. 本阶段后的自然下一步

本阶段完成并验收后，下一步应进入《游戏库首版（范围草案）》，而不是直接跳到稳定性 / 性能总收口。

# 18. 当前待拍板事项

以下事项需要你最终拍板，以便把本草案压缩成可直接下发给 Codex 的执行版任务文档：

| 序号 | 待拍板事项 | 当前建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否允许补少量 backend 过滤 / 字段能力 | 允许，但仅限现有媒体列表与文件详情主链的轻量补强 |
| 2 | 媒体库首版是否加入 2 档还是 3 档浏览密度 | 建议 3 档：紧凑 / 标准 / 沉浸 |
| 3 | 媒体页是否显式区分“图片 / 视频 / 全部” | 建议显式区分，降低筛选起步成本 |
| 4 | 详情侧栏里的媒体预览增强做到什么程度 | 建议强化预览与基础元数据，不深化为播放器 / 查看器 |
| 5 | Recent 与 Media 的回流入口是否做成明确 CTA | 建议做成明确入口，强化整理闭环 |
| 6 | 阶段一是否拆成 3 个独立 Codex 任务执行 | 建议拆成 3 个批次任务，便于验收与回滚 |

备注：本版本为范围草案 v0.1，可在你拍板上述 6 个点之后继续压缩为《媒体库增强版（Codex 执行版任务文档）》。