# 游戏库首版（范围草案）v0.1

用于阶段二立项、边界冻结与后续 Codex 执行拆分

| 阶段定位 | 当前目标 | 明确边界 |
| --- | --- | --- |
| 阶段二 新增垂类入口 | 形成轻量但真实可用的本地游戏库首版 | 不是 launcher 平台，不做时长、成就、账号同步、商店化 |

# 1. 文档目的

本文档用于定义后续阶段中的阶段二：游戏库首版范围，作为媒体库增强版完成后的下一阶段立项草案。

本阶段的目标不是把项目改造成游戏平台，而是在当前 indexed-files workbench 骨架之上，新增一个轻量但可验证价值的 Game Library surface，用于统一浏览、轻量标记与再次找回本地游戏内容。

# 2. 当前起点

当前系统已经建立了 source setup、scan/index、Search、Files、Media、Books、Software、Recent、Tags、Collections、Settings 等 surfaces，并以 files 作为统一索引对象，shared details 作为跨页面详情与动作中心。

因此，游戏库首版应沿用当前已验证的方法论：以 subset surface 扩展垂类入口，而不是另起一套独立数据库、独立详情体系或重对象中台。

# 3. 本阶段目标

本阶段目标可概括为：

新增 Game Library surface，成为真实可进入、可浏览、可再次找回的游戏库入口。

建立最小识别与入库规则，让部分本地游戏内容能够被统一呈现。

支持封面 / 图标 / 标题优先的浏览方式，弱化路径记忆。

提供最小打开 / 启动动作，并接入轻量状态型组织方式。

继续复用 shared details、Search、tags、color tags、collections。

# 4. 本阶段不做什么

不做完整 launcher 平台。

不做游玩时长、成就、账号同步、云存档管理。

不做下载器 / 商店化 / 平台账户聚合。

不做重外部 metadata 平台依赖。

不做脱离 files 的独立游戏事实层。

不做“统一重对象模型中台”。

# 5. 本阶段应坚持的架构前提

indexed files 仍是底座。

Game Library 仍是 subset surface，而不是独立平台。

shared details 仍是共同详情与动作面。

Search / tags / color tags / collections 仍是横向复用组织层。

桌面 open actions 仍通过现有薄壳能力承接。

不因新增游戏库而分叉出游戏专属详情系统。

# 6. 用户价值定义

本阶段重点服务以下场景：

用户知道自己“装过 / 保存过某个游戏”，但不记得路径。

用户希望像看 Steam 库一样重新浏览本地游戏条目，但仍保持 local-first 和文件系统事实层。

用户希望给游戏做轻量状态标记，例如“在玩 / 通关 / 搁置”，并能再次找回。

用户希望通过封面 / 图标 / 标题，而不是目录层级，重新定位游戏内容。

# 7. 范围总览

本阶段建议分三批次推进：

| 批次 | 主题 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 识别规则与边界基线 | 先定义什么算游戏库条目，支持哪些文件形态与最小字段。 |
| 2 | 游戏库页面与浏览基线 | 新增游戏库页，建立封面 / 图标 / 标题优先浏览。 |
| 3 | 打开动作与状态整理闭环 | 提供最小打开 / 启动动作，并接入轻量状态型组织方式。 |

# 8. 批次 1：识别规则与边界基线

## 8.1 目标

先冻结“游戏库首版到底认什么、不认什么”，避免页面先写出来，语义却不清。

## 8.2 包含内容

明确首版纳入的游戏条目类型，例如可执行游戏入口、游戏相关压缩包、特定目录下的便携游戏等。

明确最小展示字段，例如标题、路径、来源、图标 / 封面回退策略、基础状态字段。

明确最小识别规则与回退规则，保证无法增强展示时仍可退回 files 语义。

明确哪些内容暂不纳入，例如模拟器 ROM 全量生态、平台账号库、下载中内容等。

## 8.3 不包含内容

不做复杂平台识别。

不做联网抓取为前提的完整封面体系。

不做自动构建完整游戏对象档案。

## 8.4 验收口径

首版“什么算游戏库条目”有书面冻结定义。

字段与回退策略明确，不靠前端临场猜测。

范围没有滑向 launcher / 商店 / 账户平台。

# 9. 批次 2：游戏库页面与浏览基线

## 9.1 目标

在边界冻结后，新增真实可用的游戏库页面，让用户可通过封面 / 图标 / 标题浏览，而不是继续依赖目录路径。

## 9.2 包含内容

新增 Game Library page / route。

建立封面 / 图标 / 标题优先的卡片浏览形式。

支持基础筛选、排序与搜索回流。

继续通过 shared details 查看详情、路径、标签、颜色标签与动作按钮。

保证与 Search、Files、Collections、Tags 的跳转关系自然。

## 9.3 不包含内容

不为游戏库单独发明一套详情系统。

不做重交互动效型“商店首页”。

不做平台推荐、资讯流、社区化入口。

## 9.4 验收口径

用户能在统一游戏库页中浏览本地游戏条目。

用户能依靠封面 / 图标 / 标题重新定位游戏。

用户能从游戏库自然进入 shared details 并执行后续动作。

# 10. 批次 3：打开动作与状态整理闭环

## 10.1 目标

让游戏库从“能看”走到“能轻量使用和再找回”，但仍保持边界克制。

## 10.2 包含内容

提供最小打开 / 启动动作，或打开所在目录动作。

引入轻量状态型组织方式，例如“在玩 / 通关 / 搁置”。

让状态、标签、颜色标签、collections 能参与再次找回。

保持从游戏库到 Search / Tags / Collections / Recent 的回流闭环。

## 10.3 不包含内容

不做游玩时长记录。

不做成就、好友、云同步。

不做独立 launcher 配置中心。

## 10.4 验收口径

用户能完成“入库 -> 浏览 -> 标记 -> 再找到 -> 打开”的基本闭环。

状态型组织方式已可用于再次找回。

打开动作仍然建立在当前桌面壳 open actions 之上。

# 11. 页面与组件影响范围

新增 /library/games（命名可后续再冻结）。

主要影响 GameLibraryPage / GameLibraryFeature。

继续复用 DetailsPanelFeature、FilterBarFeature、TaggingFeature。

会影响 Media / Books / Software 之后的统一库式浏览经验，但不应反向分裂现有 shared UI。

# 12. 后端与数据层边界

默认继续围绕 files 统一索引对象工作。

允许对游戏库列表 route 做轻量字段增强或筛选增强。

允许对详情返回做小范围游戏展示字段补强。

不允许新建独立游戏中心表，作为正式主语义替代 files。

不引入复杂异步游戏平台扫描流水线。

# 13. 交互原则

单击：选中并在右侧 details 中查看。

双击：打开原文件或执行最小启动动作。

筛选即时生效。

状态、标签、颜色标签尽量在当前页或 shared details 中就地完成。

details 侧栏仍是高频整理中心，而不是纯信息面板。

# 14. 进入前提

媒体库增强版已完成并验收。

shared details、tags、color tags、collections 主链继续可用。

桌面 open actions 薄壳能力继续作为动作承接层。

无需先重写架构或引入统一重对象模型。

# 15. 退出条件

游戏库已经是一个真实可用的入口，而不是占位页。

用户能完成“浏览 -> 标记 -> 再找到 -> 打开”的基本闭环。

范围仍停留在轻量本地游戏库，不滑向 launcher、商店或平台账户体系。

与 Search、Files、Tags、Collections、shared details 的关系清晰且未分叉。

# 16. 给 Codex 的执行约束

不改写项目当前产品定位。

不把 Game Library 做成独立平台。

不新增脱离 files 的游戏事实层。

优先复用已有 feature / shared components。

优先做范围内可感知价值，不为未来假设过度抽象。

# 17. 本阶段后的自然下一步

游戏库首版完成后，下一步应进入《电子书库增强版（范围草案）》与《软件库增强版（范围草案）》，继续沿着“先补垂类库，再补横向组织层”的顺序推进。

# 18. 当前待你拍板的 6 个点

游戏库首版纳入哪些文件形态。

游戏库首版是否只支持打开动作，还是允许最小启动入口。

状态型组织方式是否在首版即进入。

封面 / 图标 / 标题的展示回退策略如何冻结。

游戏库 route 命名与页面命名是否现在冻结。

阶段二是否拆成 3 个独立 Codex 任务执行。